|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR | REQUERIMIENTOS | HISTORIA | PRIORIDAD | TIEMPO ESTIMADO |
| 1 | Gestión de usuario | Si | Alta | 4 Días |
| 1-1 | Registro de usuario | Si | Alta | 4 hrs |
| 1-2 | Inicio de sesión | Si | Alta | 3 hrs |
| 1-3 | Editar datos de cuenta | Si | Media | 3 hrs |
| 1-4 | Control de permisos | Si | Alta | 2 hrs |
| 2 | Catálogos | Si | Media | 2 días |
| 2-1 | Adición | Si | Alta | 3 hrs |
| 2-2 | Edición | Si | Media | 2 hrs |
| 2-3 | Eliminación | Si | Media | 2 hrs |
| 2-5 | Visualización | Si | Media | 2 hrs |
| 3 | Inventario | Si | Media | 3 días |
| 3-1 | Adición | Si | Alta | 3 hrs |
| 3-2 | Visualización | Si | Bajo | 2 hrs |
| 3-3 | Modificación | Si | Alta | 2 hrs |
| 4 | Proveedores | Si | Alta | 3 días |
| 4-1 | Añadir Proveedor | Si | Alta | 3 hrs |
| 4-2 | Editar Proveedor | Si | Alta | 2 hrs |
| 4-3 | Listar proveedor | Si | Media | 2 hrs |
| 4-4 | Eliminar proveedor | Si | Media | 2 hrs |
| 4-5 | Añadir Compras | Si | Alta | 3 hrs |
| 4-6 | Editar Compras | Si | Alta | 2 hrs |
| 4-7 | Listar Compras | Si | Media | 2 hrs |
| 5 | Ventas | Si | Alta | 6 días |
| 5-1 | Registrar venta | Si | Alta | 5 hrs |
| 5-1 | Modificar venta | Si | Alta | 4 hrs |
| 5-2 | Enlistar venta | Si | Media | 3 hrs |
| 5-3 | Carrito de compras | Si | Alta | 6 hrs |
| 5-4 | Método de pago | Si | Alta | 5 hrs |
| 6 | Ofertas | Si | Media | 3 días |
| 6-1 | Registrar oferta | Si | Alta | 4 hrs |
| 6-2 | Visualizar oferta | Si | Media | 2 hrs |
| 6-3 | Modificar oferta | Si | Alta | 3 hrs |
| 6-4 | Eliminar oferta | Si | Media | 2 hrs |
| 7 | Registro de Contratos | Si | Alta | 3 días |
| 7-1 | Registro de contrato | Si | Alta | 5 hrs |
| 7-2 | Visualización de contrato | Si | Media | 3 hrs |